# CodePick

코딩 테스트 학습 자동화 플랫폼

Product Requirements Document

# 1. 문서 정보

| 작성자 | 서버 개발자 |
| --- | --- |
| 버전 | 1.0 |
| 최종 수정일 | 2024년 12월 |
| 상태 | 기획 단계 |

# 2. 프로젝트 개요

## 2.1 배경

현재 코딩 테스트 준비 과정에서 문제 선정부터 회고 작성까지 수동으로 진행되는 반복 작업이 많습니다. Solved.ac에서 조건에 맞는 문제를 찾고, 노션에 수동으로 기록하며, 회고를 작성하는 전체 프로세스가 비효율적입니다.

## 2.2 목표

코딩 테스트 학습 워크플로우를 자동화하여 학습자가 문제 풀이와 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다.

- 문제 선정 시간 90% 이상 단축

- 체계적인 학습 기록 자동 관리

- 노션 연동을 통한 seamless한 학습 경험 제공

## 2.3 핵심 가치 제안

- 시간 절약: 문제 검색 및 선정에 소요되는 시간을 최소화

- 체계적 관리: 풀이 이력과 회고를 구조화된 형태로 자동 기록

- 학습 집중: 반복 작업 자동화로 문제 풀이와 성장에 집중

# 3. 타겟 사용자

## 3.1 주요 타겟

- 취업 준비생: 코딩 테스트를 체계적으로 준비하는 개발자

- 현직 개발자: 알고리즘 실력 유지 및 향상을 원하는 개발자

- 스터디 참여자: 정기적으로 알고리즘 문제를 풀고 회고하는 그룹

## 3.2 사용자 페르소나

| 구분 | 특징 | 니즈 |
| --- | --- | --- |
| 김코딩 (25세) | 백엔드 개발 취준생, 매일 2-3문제 풀이, 노션으로 학습 관리 | 문제 선정 자동화, 체계적인 회고 시스템 |
| 박서버 (28세) | 3년차 개발자, 주 3회 알고리즘 스터디, 이직 준비 중 | 효율적인 시간 관리, 약점 파악 및 보완 |

# 4. 개발 로드맵

## 4.1 Phase 1: MVP - 문제 추천 시스템 (1-2개월)

### 목표

Solved.ac API를 활용한 스마트 문제 검색 및 랜덤 추출 기능 구현

### 핵심 기능

| 기능 | 상세 설명 |
| --- | --- |
| 사용자 인증 | 회원가입, 로그인, Solved.ac 계정 연동 |
| 다중 필터 검색 | - 난이도 선택 (Bronze ~ Ruby) - 푼 사람 수 범위 설정 - 알고리즘 태그 다중 선택 - 내가 푼/안 푼 문제 필터 |
| 랜덤 문제 추출 | 원하는 개수만큼 조건에 맞는 문제 랜덤 추출 |
| 문제 목록 표시 | 문제 번호, 제목, 난이도, 태그, 백준 링크 제공 |

### 기술 스택

| Backend | Java, Spring Boot, Spring Security |
| --- | --- |
| Database | PostgreSQL (문제 캐싱 및 사용자 데이터) |
| Frontend | React (또는 Thymeleaf로 MVP 시작) |
| External API | Solved.ac Open API |

## 4.2 Phase 2: 회고 작성 시스템 (2-3개월)

### 목표

웹 플랫폼 내에서 문제 풀이 회고를 작성하고 관리할 수 있는 시스템 구축

### 핵심 기능

| 기능 | 상세 설명 |
| --- | --- |
| 회고 작성 | Markdown 에디터 기반 회고 작성 - 문제 정보 자동 표시 - 접근 방법, 시간/공간 복잡도 분석 - 어려웠던 점, 배운 점, 개선 방안 기록 - 코드 스니펫 저장 |
| 문제 상태 관리 | 시도 중, 완료, 재시도 필요 등 상태 트래킹 |
| 회고 검색/필터 | 날짜, 난이도, 태그별 회고 검색 및 조회 |
| 통계 대시보드 | - 해결한 문제 수 - 난이도별/태그별 분포 - 학습 스트릭 (연속 학습 일수) - 평균 소요 시간 분석 |

## 4.3 Phase 3: 노션 연동 (1-2개월)

### 목표

작성한 회고를 노션으로 자동 동기화하여 기존 학습 워크플로우와 seamless하게 통합

### 핵심 기능

| 기능 | 상세 설명 |
| --- | --- |
| Notion 연동 | - Notion API OAuth 인증 - 사용자 Workspace 연결 - 목표 데이터베이스 선택 |
| 자동 동기화 | - CodePick → Notion: 회고 작성 시 자동 업로드 - 동기화 상태 실시간 표시 |
| 템플릿 설정 | - 노션 페이지 템플릿 커스터마이징 - 동기화 항목 선택 (전체/일부) |
| 동기화 옵션 | - 자동/수동 동기화 선택 - 동기화 이력 조회 |

# 5. 사용자 플로우

## 5.1 문제 선정 및 풀이 플로우

- 로그인 - 사용자 계정으로 로그인

- 필터 설정 - 난이도, 태그, 푼 사람 수, 풀이 여부 선택

- 문제 추출 - 원하는 개수 입력 후 랜덤 추출 버튼 클릭

- 문제 확인 - 추출된 문제 목록 검토

- 문제 풀이 - 백준 링크로 이동하여 문제 풀이

## 5.2 회고 작성 플로우

- 회고 시작 - 풀이 완료 후 '회고 작성' 버튼 클릭

- 정보 입력 - 문제 정보 자동 표시, 회고 템플릿 제공

- 회고 작성 - Markdown 에디터에서 회고 작성

- 저장 - 회고 저장 및 문제 상태 업데이트

- 노션 동기화 - (Phase 3) 자동으로 노션에 동기화

# 6. 데이터 모델

## 6.1 Entity 구조

| Entity | 주요 필드 |
| --- | --- |
| User | id, username, email, password, solvedacHandle, notionToken (암호화), notionDatabaseId, createdAt |
| Problem | id, problemNumber, title, difficulty, tags (JSON), acceptedUserCount, averageTries, cachedAt |
| UserProblem | id, userId, problemId, status (PICKED, IN_PROGRESS, SOLVED, RETRY), pickedAt, solvedAt, attempts |
| Review | id, userProblemId, content (Markdown), approach, timeComplexity, spaceComplexity, difficulties, learnings, improvements, codeSnippet, solvingTime, notionPageId, createdAt, updatedAt |

# 7. 기술적 고려사항

## 7.1 API Rate Limiting

- Solved.ac API의 rate limit 확인 및 대응 전략 수립

- Redis를 활용한 문제 정보 캐싱 (TTL: 24시간)

- API 호출 최소화를 위한 배치 처리

## 7.2 보안

- Spring Security 기반 인증/인가 구현

- Notion API Token AES-256 암호화 저장

- HTTPS 적용 (Let's Encrypt)

- SQL Injection 방지 (JPA/QueryDSL)

- XSS 방지 (입력 검증 및 이스케이프 처리)

## 7.3 성능 최적화

- 데이터베이스 인덱싱: problemNumber, userId, difficulty, tags

- 페이지네이션을 통한 대량 데이터 처리

- Lazy Loading 및 N+1 쿼리 최적화

- Redis 캐싱: 자주 조회되는 문제 정보, 사용자 통계

## 7.4 모니터링 및 로깅

- Logback을 통한 구조화된 로깅

- API 호출 성공/실패율 모니터링

- 사용자 행동 분석 (문제 선택 패턴, 회고 작성률)

# 8. 성공 지표 (KPI)

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 문제 선정 시간 단축 | 평균 90% 이상 단축 | 사용자 피드백 설문 |
| 회고 작성률 | 70% 이상 | 풀이 문제 대비 회고 작성 비율 |
| DAU (일 활성 사용자) | Phase 1: 100명 | 로그인 및 문제 추출 사용자 수 |
| 사용자 유지율 | 월 60% 이상 | 월간 재방문 사용자 비율 |
| 노션 동기화 성공률 | 95% 이상 | 동기화 시도 대비 성공 비율 |

# 9. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| Solved.ac API 장애 | 높음 | 캐싱된 데이터로 서비스 지속, 에러 알림 시스템 구축 |
| Notion API 변경 | 중간 | API 버전 관리, 정기적인 문서 확인, fallback 메커니즘 |
| 사용자 유입 부족 | 중간 | 개발 커뮤니티 홍보, 오픈소스 공개, 사용자 피드백 적극 반영 |
| 데이터 보안 이슈 | 높음 | 암호화 강화, 정기 보안 감사, 최소 권한 원칙 적용 |

# 10. 향후 확장 가능성

## 10.1 단기 확장 (6개월 내)

- 스터디 그룹 기능: 팀원과 문제 공유 및 공동 회고

- 타이머 기능: 문제 풀이 시간 측정 및 기록

- 문제 북마크: 나중에 풀 문제 저장

## 10.2 중기 확장 (1년 내)

- AI 추천 시스템: 약점 분석 기반 맞춤형 문제 추천

- 다른 플랫폼 연동: Velog, GitHub Gist, Obsidian 등

- 학습 로드맵 제공: 난이도별 커리큘럼 가이드

## 10.3 장기 확장 (1년 이상)

- 모바일 앱 개발: iOS/Android 네이티브 앱

- 기업용 버전: 채용 담당자를 위한 문제 출제/관리 기능

- 다국어 지원: 영어, 중국어 등 글로벌 확장

# 11. 개발 시작 가이드

## 11.1 사전 준비사항

- Solved.ac API 문서 리뷰: https://solvedac.github.io/unofficial-documentation/

- 개발 환경 세팅: Java 17+, Spring Boot 3.x, PostgreSQL 설치

- 프로젝트 저장소 생성: GitHub 저장소 초기화

## 11.2 Phase 1 개발 우선순위

- Spring Boot 프로젝트 세팅 및 기본 구조 설계

- Solved.ac API 연동 테스트 (문제 검색 API)

- 사용자 인증 시스템 구축 (Spring Security + JWT)

- 문제 검색 필터 API 구현

- 랜덤 추출 로직 개발

- 간단한 웹 UI 개발 (React 또는 Thymeleaf)

- 테스트 및 버그 수정

--- 문서 끝 ---